Qt
Planung und Entwicklung eines 3D­
Editors
Abschlußpräsentation 4.07.2007
[Speaker Notes: Hallo, ich begrüße euch zur Abschlußpräsentation zu Blacksun, dem 3D-Editor der FH-Landshut.]

---
Rückblick 4. Semester
Stand Ende 3. Semester
Planungsvorarbeit
Hauptarbeit
  - Kernsystem
  - Plugins
Abschlußarbeit
  - Handbuch
  - Architekturdokumentation
  - Dokumentation der Eigenleistungen
[Speaker Notes: Nach Ende des 3. Semesters hatten wir wie geplant das Grundgerüst des Editors fertiggestellt. Somit haben wir dieses Semester erst die wirklichen Features entwickelt und in den Editor integriert. Zu Beginn wurden alle Kernfunktionen aus dem Pflichtenheft auf die einzelnen Teammitglieder verteilt. Auch die zeitliche Reihenfolge der Tätigkeiten wurde festgelegt. Im Detail wurden 2 Meilensteine definiert. Der erste am 31. Mai, welchen wir unter der Bezeichnung „Release Candidate“ laufen liesen. Der finale Meilenstein, an dem das Projekt abgeschlossen sein sollte, wurde auf den 31. Mai terminiert. Danach begannen die Entwicklungsarbeiten, wobei eine grobe Unterscheidung zwischen Kernkomponenten und Plugins vorgenommen wurde. Zu ersterem gehört die Weiterentwicklung an den Hauptmodulen, wozu der Renderer, die GUI, der Scenegraph und das Pluginsystem zählen. Alle weitere Module wurden als eigenständige Plugins realisiert. Verdeutlicht wird dies gleich in der folgenden Livedemo.]

---
Nachbetrachtung der Kernziele
Erweiterbare Systemarchitektur durch Plugins
Plattformunabhängigkeit
Vorgefertigte Standardobjekte zur Bearbeitung
Texturierungsmöglichkeiten
Verwendung eines eigenen Dateiformats
Im­ und Export gängiger 3D­Formate
Beschränkung auf statische Modellierung
[Speaker Notes: a) Die Anbindung aller Module durch Plugins b) Es war zwar mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber letztendlich ist zwischen der Version für Windows und Linux kein Unterschied mehr im Editor festzustellen. Es existieren jeweils Installationspakete für beide BS, die zum freien Download bereitstehen. c) Der hinzugekommene Material-Editor bietet reichlich Möglichkeiten zur Texturierung. d) Durch die Verwendung der Qt-mitgebrachten zip-Bibliothek, konnte durch die Größe der gespeicherten Szenendateien um gut 75% pro Datei gedrückt werden. e) Import: Quake MD2, Autodesk 3DS, Lightwave OBJ Export: Lightwave OBJ f) Die selbstauferlegte Beschränkung war im Nachhinein sehr sinnvoll, da es sonst einfach zuviel geworden wäre.]